BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên"

a) Hai Feature thuộc Epic

| Mã | Feature | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| F1 | Đặt và hủy suất ăn trực tuyến | Nhân viên chọn 1 trong 4 suất ăn, đặt hoặc hủy trước giờ chốt 9h30 trên ứng dụng, từ bất kỳ đâu |
| F2 | Theo dõi lịch sử đặt và chi phí cá nhân | Nhân viên tự tra cứu các bữa đã đặt và số tiền phải trả trong th |

b) Hai User Story (mỗi story thuộc một Feature)

Story 1 (thuộc F1):

Là một nhân viên văn phòng, tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn cho ngày hôm sau ngay trên ứng dụng bằng điện thoại hoặc máy tính, để tôi đặt được cơm trưa mà không cần xuống sảnh ghi sổ, kể cả khi đang làm từ xa hoặc chưa đến công ty.

Story 2 (thus F2):

Là một nhân viên văn phòng, tôi muốn xem số bữa đã đặt và tổng số tiền cơm tạm tính của tháng hiện tại, để tôi tự kiểm soát chi phí và đối chiếu với khoản bị trừ vào lương cuối tháng.

c) Một Task kỹ thuật thuộc Epic

Task: Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu (nhân viên, suất ăn, đơn đặt) và thiết lập môi trường triển khai (CI/CD) cho SmartCanteen.

Giải thích: Đây là công việc hạ tầng nền tảng, nhân viên không nhìn thấy hay sử dụng trực tiếp và không tự mang lại giá trị cho người dùng cuối, nên không thể viết thành "Là… tôi muốn… để…" một cách có nghĩa; nó chỉ là điều kiện để các User Story khác được xây dựng.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable (kiểm thử được).

Giải thích: Các cụm "nhanh", "dễ dùng", "hài lòng" mang tính cảm tính, không có con số hay điều kiện nào để kiểm tra đạt hay không đạt (ngoài ra "người dùng" quá chung chung, không rõ vai trò).

Viết lại:

Là một nhân viên, tôi muốn màn hình đặt suất ăn hiển thị đầy đủ thực đơn trong vòng 2 giây và hoàn tất việc đặt suất chỉ với tối đa 3 lần chạm, để tôi đặt cơm nhanh trước 9h30 mà không mất công thao tác.

Bổ sung điều kiện kiểm thử: tải thực đơn ≤ 2 giây với kết nối 4G thông thường; đo số lần chạm từ màn hình chính đến khi nhận thông báo "Đặt thành công".

Story B

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (đủ nhỏ).

Giải thích: Story gộp tới 7 chức năng khác nhau, không thể hoàn thành trong một Sprint, không ước lượng chính xác được và thực chất là một Epic/Feature chứ không phải một User Story.

Viết lại (tách thành các story nhỏ, độc lập):

| Mã | User Story sau khi tách |
| --- | --- |
| B1 | Là nhân viên, tôi muốn đặt một suất ăn cho ngày hôm sau, để tôi có cơm trưa mà không cần ghi sổ giấy. |
| B2 | Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn. |
| B3 | Là nhân viên, tôi muốn đổi sang món khác trước giờ chốt, để tôi chọn lại khi thay đổi ý định mà không phải hủy rồi đặt lại. |
| B4 | Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các bữa đã đặt, để tôi kiểm tra lại mình đã ăn gì và phát hiện đặt nhầm. |
| B5 | Là nhân viên, tôi muốn xem công nợ tiền cơm của tháng hiện tại, để tôi biết trước số tiền sẽ bị trừ vào lương. |
| B6 | Là nhân viên hành chính, tôi muốn xuất báo cáo số suất ăn theo ngày/tháng ra file, để tôi đối soát với nhà bếp và tính tiền nhanh hơn. |
| B7 | Là nhân viên, tôi muốn đánh giá món ăn sau bữa trưa, để nhà bếp biết món nào được yêu thích và cải thiện chất lượng. |

Mỗi story trên đều Independent, Small và Testable; story B1 có thể đưa vào Sprint đầu tiên ngay.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

User Story: "Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt một suất ăn cho ngày ăn hôm nay và thời điểm hiện tại là trước 9h30, When nhân viên chọn "Hủy suất" và xác nhận, Then hệ thống chuyển trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", loại suất này khỏi số lượng gửi nhà bếp và khỏi công nợ tháng, đồng thời hiển thị thông báo "Hủy suất thành công". |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt một suất ăn cho ngày ăn hôm nay và thời điểm hiện tại là từ 9h30 trở đi, When nhân viên cố gắng hủy suất ăn đó, Then hệ thống từ chối việc hủy, hiển thị thông báo "Đã quá giờ hủy (9h30)", suất ăn giữ nguyên trạng thái "Đã đặt" và vẫn được tính tiền. |
| AC-03 | Given nhân viên đã hủy thành công suất ăn của ngày hôm nay (trước 9h30), When nhân viên bấm "Hủy suất" thêm một lần nữa (ví dụ do mạng chậm hoặc bấm đúp), Then hệ thống không xử lý lại, không phát sinh hoàn/trừ tiền lần hai, chỉ hiển thị trạng thái "Suất ăn này đã được hủy". |

Ghi chú: AC-01 là luồng thành công; AC-02 là trường hợp quá giờ hủy; AC-03 là trường hợp ngoại lệ tự chọn (thao tác hủy lặp).

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Velocity 3 Sprint gần nhất: 18, 22, 20 → velocity trung bình = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP. Tổng Product Backlog hiện có: 34 SP.

a) Mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình

- SC-06 (Must): Hệ thống phải biết chính xác ai đang đặt cơm thì mới ghi đúng tên, đúng món và trừ lương đúng người. Đây là điều kiện tiên quyết của SC-01, SC-02, SC-04, nên thiếu nó thì sản phẩm không dùng được dù chỉ có 8 SP.

- SC-07 (Won't): Chia sẻ thực đơn lên fanpage không giải quyết vấn đề nào trong 5 vấn đề công ty nêu ra (không liên quan tới đặt cơm, tổng hợp số liệu hay tra cứu chi phí), nên chưa cần làm ở giai đoạn này và có thể xem xét lại sau.

- SC-03 (Must): Giải quyết trực tiếp hai vấn đề lớn nhất là hành chính mất 45 phút mỗi sáng và nhà bếp nấu thừa/thiếu. Tuy nhiên báo cáo chỉ có dữ liệu khi đã có đơn đặt, nên đưa vào Sprint sau SC-01 và SC-02.

- SC-04 (Should) / SC-05 (Could): Xem lịch sử và tiền là mong muốn thực sự của nhân viên nhưng chưa chặn việc vận hành hằng ngày; đánh giá món ăn chỉ là phần cải thiện chất lượng, làm được thì tốt, chưa làm cũng không ảnh hưởng.

b) Hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

| Mã | Hạng mục | Story Point | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ | 8 | Nền tảng |
| SC-01 | Đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Giá trị lõi |
| SC-02 | Hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Giá trị lõi |
|  | Tổng | 16 |  |

Căn cứ lựa chọn:

- Cả ba hạng mục đều là Must have và có thứ tự phụ thuộc rõ ràng: đăng nhập → đặt suất → hủy suất. Hoàn thành xong là nhân viên có thể thay hẳn sổ giấy ở sảnh.

- Tổng 16 SP thấp hơn velocity trung bình (20 SP) và nằm gần mức thấp của khoảng 18–22. Phần dư khoảng 4 SP là vùng đệm có chủ đích vì SC-06 (8 SP) có rủi ro tích hợp với hệ thống tài khoản nội bộ.

- Không thêm SC-04 (5 SP) vì sẽ lên 21 SP, vượt mức trung bình và làm tăng rủi ro không hoàn thành; nếu nhóm xong sớm thì kéo SC-04 vào theo thứ tự ưu tiên.

- SC-03 (8 SP) để Sprint sau, vì cần có dữ liệu đặt suất từ SC-01 và nếu thêm vào sẽ lên 24 SP, vượt hẳn năng lực.

c) Sprint Goal

Đến cuối Sprint, nhân viên công ty có thể đăng nhập bằng tài khoản nội bộ và tự đặt, hủy suất ăn trưa trên ứng dụng trước 9h30 mỗi ngày, thay thế hoàn toàn việc ghi sổ giấy ở sảnh.

d) Nhận xét tình hình Sprint (hết ngày làm việc thứ 5)

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| Chênh lệch | 0 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 |

Nhận xét:

- Nhóm đang chậm tiến độ: còn 15 SP trong khi đường lý tưởng là 10 SP, tức chậm khoảng 5 SP (đã hoàn thành 5/20 SP = 25% khối lượng khi đã qua 50% thời gian Sprint).

- Ngày 1 không hoàn thành SP nào (20 → 20), cho thấy nhóm khởi động chậm hoặc làm dang dở nhiều việc cùng lúc mà chưa xong story nào; sau đó tốc độ chỉ đạt 1–2 SP/ngày, thấp hơn mức 2 SP/ngày cần có.

- Nếu giữ tốc độ hiện tại (khoảng 1 SP/ngày), cuối Sprint sẽ còn khoảng 10 SP chưa xong; để kịp tiến độ cần khoảng 3 SP/ngày, gấp 3 lần hiện tại. Sprint Goal đang có nguy cơ cao không đạt.

Đề xuất hành động cụ thể:

Ngay trong Daily Scrum ngày thứ 6, Scrum Master họp nhanh với nhóm và Product Owner để (1) xác định các vướng mắc (blocker) đang làm chậm tiến độ; (2) thương lượng với PO chuyển khoảng 3–5 SP thuộc hạng mục ưu tiên thấp nhất hoặc phần chưa bắt đầu ra khỏi Sprint, giữ lại phần thiết yếu để bảo vệ Sprint Goal; (3) yêu cầu nhóm tập trung hoàn thành từng story một (giới hạn số việc làm song song) thay vì mở nhiều việc cùng lúc.